- 上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计服务项目

- 询价采购文件

- 采购单位：上海国家会计学院

- 日    期：2024年8月9日

- 目  录

第一部分 询价采购公告	2

第二部分 技术规格及要求	6

第三部分 报价供应商须知	10

第四部分 合同文本及条款（参考）	16

第五部分 响应文件格式	23

第六部分 评审办法	43

# 第一部分 询价采购公告

上海国家会计学院因业务需要，对以下项目进行公开询价采购，欢迎符合本项目资质条件的响应人报名参与。现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1. 项目名称：上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计服务项目

2、项目主要内容、简要规格描述及项目概况介绍

| 名称 | 上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计服务项目 |
| --- | --- |
| 数量 | 1项 |
| 服务的范围及内容 | 对上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程进行全过程跟踪审计。该修缮项目涉及的建筑自2006年建成投入使用至今，房屋建筑面积约3100平方米，地上两层，修缮工程包括装饰改造，屋顶防水重新施工，增加消防楼电梯，建筑物周边木平台及局部景观改造，河对岸绿化梳理，人行桥修缮等，审批预算为2575.60万元， |
| 最高限价 （人民币） | 全过程跟踪审计服务费：16万、效益审计费费率：8%。 若报价超过预算限价或费率，响应文件无效。 |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起至该修缮工程竣备后三个月（预计2024年8月-2025年5月竣备） |

二、技术规格及要求

详见本采购文件第二部分

三、付款方式

（1） 在拟定项目审计实施方案并召开本项目全过程跟踪审计进点会后，支付全过程跟踪审计服务合同费用的25% ；

（2） 在本项目竣工备案验收通过并完成相应阶段报告后，支付全过程跟踪审计服务合同费用的50% ；

（3） 在出具竣工结算审计意见书后，计算支付效益审计费；完成相应阶段报告后，支付全过程跟踪审计服务合同费用的15% ；

（4） 在出具综合审计报告，并对照审计实施方案和服务合同完成审计服务考核，扣罚后支付全过程跟踪审计服务合同费用余款。

四、合格供应商必须符合下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人；

2. 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3. 具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 具有良好的商业信誉，在经营活动中没有违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”（在“信用服务”一栏内查询）；

5. 具有履行合同所必需的能力；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 本项目不接受联合体响应；

五、响应文件的组成（以下文件材料均需加盖单位公章）

1. ★响应书；

2. ★报价一览表；

3. ★分项报价表；

4. ★报价供应商法定代表人资格证明书及其身份证复印件；

5. ★若法定代表人授权委托他人处理与本项目有关一切事务的，需提供授权委托书原件及被授权人身份证复印件，授权委托书请注明职位及联系方式（电话及邮箱）；若法定代表人作为经办人的，则无需提供；

6. ★报价供应商基本情况；

7. ★报价供应商营业执照（营业范围必须包含所需求项目内容）复印件；

8. ★参加本次询价采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9. ★财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

10. 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”（在“信用服务”一栏内查询，打印相应的查询结果页面）；

11. 技术支持方案，包括（审计方案、验收方案、进度计划、应急预案、质量保证措施及售后服务承诺等）；

12. 拟投入本项目的主要人员表和主要人员情况表；

13. 近三年内同类服务项目的业绩证明；

14. 商务、技术偏离表；

15. 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收（缴纳增值税或企业所得税的凭证）和社会保障资金的良好记录；

16. 参加此项目的主要配置人员的资格认证证书及其社会保障卡与缴费单位的基本信息；

17.报价供应商所提供的服务是否符合询价采购文件的规定及报价供应商认为需加以说明的其他内容。

六、递交响应文件的截止时间、地点和要求

（一）递交响应文件截止时间、地点

截止时间：2024年8月16日16:30之前

递交地点：上海市青浦区盈港东路777号行政教研楼317室（上海国家会计学院纪委办公室）

递交方式：现场递交或快递邮寄。

响应文件须于响应文件递交截止时间之前直接送达响应地点，以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件将不予接受，逾期送达或未按规定进行密封的响应文件恕不接受。快递邮寄方式的请务必包装结实。

以现场提交方式递交响应文件的，需要采购人和报价供应商分别在询价响应文件递交确认单进行签字确认一式二份，采购人和报价供应商各执一份。

（二）所有响应文件一正两副共计三份，应加盖公章，密封装在单独的信封或档案袋中进行提交，信封或档案袋封面注明“上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计服务项目采购报价”字样，并在信封的封装处加盖公章，另需提供响应文件的完整电子稿及扫描稿一份（U盘）。以上响应文件及U盘概不退还。

七、供应商确定原则

上海国家会计学院将组成相关的询价评审小组，在预算限价金额内，保证质量、服务等基础上，根据评审办法，得分排名第一的确定为供应商。评审结果经相关程序上报学院核准后方为有效。

八、联系方式

采购人:上海国家会计学院

地址：上海市青浦区盈港东路777号

联系人：王老师

电话：021-39768022，18121168022

纪委办监督电话：021-69768026

九、其他

本公告在上海国家会计学院网站上公示。此公告最终解释权归学院纪委办所有。

上海国家会计学院

2024年8月9日

# 第二部分 技术规格及要求

招标人拟对“上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程”实施全过程跟踪审计，通过询价的方式选择供应商。

1.项目概况

“上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程”具体情况如下：

| 项目名称 | 上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 修缮工程 |  |  |
| 总投资额（万元） | 2575.60 | 建筑面积 | 约3100平方米 |
| 计划开工日期 | 2024-11-20 | 计划竣工日期 | 2025-5-30 |
| 项目概况 | 涉及第三餐厅及其户外平台整体修缮，包括室内装饰改造，屋顶防水重新施工，增加消防楼电梯，建筑物周边木平台及局部景观改造，河对岸绿化梳理，人行桥修缮等。项目总投资2575.60万元。其中，建安费用1733.32万元。 |  |  |

本项目预算包含本次全过程跟踪审计服务费及与本服务相关的所有费用。

2. 全过程跟踪审计的基本要求、报价要求和技术标要求

2.1 基本要求

（1） 遵循客观、公正、诚实信用的原则工作。

（2） 项目组人员要求：

（a） 项目组应由项目组组长以及具有土建、安装、装饰、消防、市政、绿化、信息化和安防技防等相关专业资质的成员组成；项目组至少有2 名造价工程师（提供资格证书、工作业绩和近三个月任意一个月在投标单位缴纳的社保证明材料）。

（b） 报价供应商选派的跟踪审计项目组组长必须具备国家一级注册造价师执业资格，具有8年以上全过程跟踪审计相关工作经历，并提供相关证明材料（需提供执业证书和近三个月任意一个月在投标单位缴纳的社保证明材料）。

（c）项目组主要成员须具有相关业务资质，并具有3年以上同类工程项目全过程跟踪审计相关工作经历。项目组成员数量和专业配置合理，人员队伍稳定，具有承担项目的业务能力和良好素质。

（d）报价供应商在响应文件中选派的项目组人员须与实际日常工作人员一致。拟派项目组成员资质包括但不限于造价工程师、招标工程师、建造师、监理工程师、设备工程师、会计师等相关资质。

（3） 报价供应商派出的项目组组长和项目组成员必须是响应文件明确的成员。一旦确定供应商项目组成员不得随意更改。确因特殊原因必须更改需征得学院审计组的同意。未经书面同意调换成员的，采购人有权终止合同。

（4） 报价供应商应根据项目情况，在响应文件中对服务要求提出实质性的响应，包括服务质量承诺、时效承诺、人员的数量和资历以及违约的处罚承诺等，并承诺遵守采购人建设工程管理审计相应规定，及时响应采购人动态变化的工作要求。

（5）报价供应商应当接受采购人的管理和监督。若发现因工作失职或舞弊导致不良后果的，采购人有权提出更换工作人员，或终止委托合同乃至追究民事或刑事责任。

2.2 报价要求

（1） 全过程跟踪审计费用报价——各报价供应商自主报价全过程跟踪审计的服务费用，原则上实行闭口包干。

（2）报价供应商须在分项报价表列出全过程跟踪审计服务各分项收费计费明细。

（3） 效益审计费率报价——效益审计费的计费基数为在工程管理部门送审金额基础上计算的审减额。效益审计费的计取标准，按响应单位响应文件相应的报价费率乘以审减金额计算，即效益审计费=审减金额*效益审计费费率。

2.3 技术标要求

结合项目的特点，撰写一份《上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计实施方案》和成果检验保障说明书。

3. 跟踪审计服务依据及内容：

3.1 参考规范

（1）国家和市政府有关项目和工程技术、经济的法律、法规、政策和规定。

（2）经有关部门批准的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总概算、固定资产投资计划和其他文件。

（3）依法签订的工程建设合同及与投资计划有关的其他合同。

（4）《上海市财政基本项目财政财务监督管理暂行办法》。

（5）《项目总投资组成及其他费用规定》(中价协函〔2004〕001号)、《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号)。

（6）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及上海市现行建筑安装、市政预算定额及有关收费标准。

（7）《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》（国家发改委、财政部、建设部、铁道部、交通部等9部委2007年11月1日第56号令）。

（8）《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）、《建设项目设计概算编审规程》（T/CCEAS 005-2023）、《建设工程预算编审规程》（CECA/GC5-2010）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC4-2017）、《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC3-2010）。

（9）《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）。

（10）《基本建设财务管理若干规定》、《国有建设单位会计制度》。

（11）《上海市建设工程造价咨询工作服务主要内容》、《工程造价咨询成果文件质量检查暂行办法》（中价协〔2008〕013号）、《建设工程造价咨询规范》（DG/TJ08-1202-2011）、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2015〕016号）。

（12）《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》（教财〔2007〕29号）。

（13）《工程造价咨询单位执业行为准则》、造价工程师职业道德行为准则。

3.2 跟踪审计服务内容

（1）协助学院审计组编制审计计划，编制工程全过程跟踪审计服务实施方案及工作流程。方案应根据审计计划提出审计目标及相应措施。

（2）对立项阶段各项工作的合规性、完整性进行审计。包括但不限于对建设计划、立项报批、立项决策等事项进行检查和评估。

（3）对设计阶段各项工作的合规性、真实性、效益性进行审计。包括但不限于对设计方案优化、设计概算的编审等事项进行检查和评估。

（4）对施工准备阶段各项工作的合规性、完整性、准确性、效益性进行审计。包括但不限于对招标文件、最高投标限价、各类合同等事项进行检查和评估。

（5）对施工阶段各项工作的真实性、合规性、完整性、准确性、效益性进行审计。包括但不限于对施工图调整预算、变更、签证、核价、工程款支付等事项进行检查和评估。

（6）对竣工结算阶段各项工作的真实性、合规性、完整性、准确性、效益性进行审计。包括但不限于对竣工资料、竣工结算、合同履行情况等事项进行检查和评估。

（7）其他：

(a）参加工程例会，出具审计周报、月报。

(b)及时向学院审计组汇报发现的管理问题和存在的风险。

(c)在项目建设过程中，提供建筑市场价格信息及工程造价指标信息的咨询服务。

(d)发生经济纠纷、索赔等情况时，提供咨询意见。

(e)参加相关的专题会议，协助委托人开展其他相关审计工作，并提供咨询意见。

(f)出具各类全过程跟踪审计报告、管理意见和建议书等成果文件。

3.3 跟踪审计服务要求

报价响应人在实施跟踪审计服务过程中，对建设工程项目从投资立项到财务决算等各阶段主要业务活动的真实性、合法合规性和效益性以及工程管理的有效性，独立进行动态检查和实施评价。根据重要性和成本效益原则，实施全过程跟踪审计。

通过运用恰当的审计方式与方法，强化对建设工程项目主要阶段和重要环节管理行为的审计监督力度，及时发现问题、辨析风险，提出审计意见，促进建设工程项目实现既定的建设目标。

遵循严谨、规范、效率的工作方针，使用事项控制和机制控制、结构控制和总量控制的工作方法，集中关注建设工程项目的关键控制点，开展全过程跟踪审计服务。

# 第三部分 报价供应商须知

（一）说明

1. 报价供应商必须符合询价公告中合格供应商必须符合的所列条件，否则响应文件无效。

2. 无论询价过程中的做法和结果如何，报价供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用

（二）询价采购文件说明

3、询价采购文件用以阐明所需相关服务、采购程序和合同条款。询价采购文件由下述部分组成：

（1）第一部分 采购公告

（2）第二部分 技术规格及要求

（3）第三部分 报价供应商须知

（4）第四部分 合同文本及条款

（5）第五部分 询价响应文件格式

（6）第六部分 评审办法

4、报价供应商对询价采购文件如有疑问，可与采购人联系。

（三）响应文件的编写

5、报价供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，按询价采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价采购文件作出实质性响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

6、询价响应文件应包括询价公告的响应文件的组成中要求的所有内容，包括下列部分：

（1）★响应书

（2）★报价一览表

（3）★分项报价表

（4）★法定代表人证明书、法人代表授权书（若有）

（5）★报价供应商基本情况表

（6）★资格证明文件（1）

（7）★资格证明文件（2）

（8）★资格证明文件（3）

（9）资格证明文件（4）

（10）技术部分文件

（11）拟投入本项目的主要人员表和主要人员情况表

（12）报价供应商所提供的服务是否符合询价采购文件的规定及报价供应商认为需加以说明的其他内容

（13）近五年（2019年7月以来）跟踪审计业绩情况（投资监理不属于跟踪审计）、服务方案、服务质量保障方案。

（14）商务、技术偏离表；

（15）最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收（缴纳增值税或企业所得税的凭证）和社会保障资金的良好记录；

（16）参加此项目的主要配置人员的资格认证证书及其社会保障卡与交费单位的基本信息；

7、报价供应商应按询价文件中提供的询价响应文件格式填写。

8、响应报价为本次服务所需的全部费用（货物费、人工费、包装、运输、交通、保险、税金和维保等一切与项目相关费用）。报价中如果单价与总价有出入，以单价为准。报价供应商对每项内容只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

9、所有报价一律用人民币填报。

10、报价供应商必须提交证明其有资格进行参与询价和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。报价供应商资格证明文件应包括：

（1）营业执照（复印件）、经营范围及单位简介；

（2）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”（在“信用服务”一栏内查询，打印以上三项相应的查询结果页面）；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（5）其他报价单位认为有必要提供资料或证明。

11. 响应文件应双面打印或复印，且保证清晰完整，须胶装成册或使用其他牢固装订方式，不得散装。需盖章和签字处应由报价供应商的法定代表人或其委托代理人签字盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，响应文件中应附法定代表人签署的授权委托书。不满足上述要求的，可能会被认定为无效响应文件。

（四）响应文件的递交

12.	 响应文件的密封和标记：响应文件应加盖骑缝章并用信封或档案袋密封(密封处加盖企业公章，不包含合同专用章等企业专用章)，并在密封袋表面标明参加的询价采购项目名称。如项目需提供电子文档的，以U盘形式递交（注：概不退还），U盘与响应文件同时密封在信封或档案袋内。

13. 响应文件由专人按采购公告注明的递交地址按时现场送交或快递邮寄送达。逾期递交或未按规定进行密封的响应文件，采购人有权不予接受，且不接受书面形式以外的任何其他形式。快递邮寄响应文件的，以签收时间为准，请供应商提前邮寄并及时联系采购人确认是否收到。

14. 如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

15.	递交响应文件的截止时间：所有响应文件的递交，都必须按询价采购公告中规定的截止时间之前送至指定地点。采购人有权拒绝在响应文件递交截止时间后收到的响应文件。

16.	已递交的响应文件不予修改，且报价供应商不得在响应文件递交截止时间后撤销响应文件。

（五）评审

17.上海国家会计学院将组成相关的询价采购评审小组，召开评审会，根据评审原则和办法，对响应文件进行评审。评审结果经相关程序上报学院核准后方为有效，成交公告将在上海国家会计学院官网公示。

18. 评审期间，评审小组将视情况邀请报价供应商派代表参加询标。

19. 对询价响应文件的审查和响应性的确定

（1）评审时，将审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当的签署。如果单价与总价有出入以单价为准。若报价供应商拒绝接受上述修正，其响应文件将被拒绝。

（2）在对响应文件进行详细评估之前，评审小组将依据报价供应商提供的资格证明文件审查报价供应商的财务、技术和生产能力。如果确定报价供应商无资格履行合同，其询价响应将被拒绝。

（3）评审小组将确定询价响应文件是否对询价采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指响应文件符合询价采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到询价采购文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了业主的权力和报价供应商的义务规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的报价供应商的公平竞争地位。

（4）评审小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（5）评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价响应，报价供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

（6）评审小组将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

20.经评审小组确认，以下情况作为否决报价处理：

（1）不满足报价有效期(至少60天)要求；

（2）询价采购文件中★号项不满足要求；

（3）技术部分文件中★号项不满足规定要求；

（4）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求。

21.	 响应文件的澄清

（1）为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，评审小组有权向报价供应商质疑，请报价供应商澄清其报价内容。报价供应商有责任按照采购人通知的时间、地点派专人进行答疑和澄清。

（2）重要澄清的答复是书面的，但不得对报价内容进行实质性修改。

22. 对投标文件的评估和比较

评审小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较，评审时除考虑报价和服务费以外，还将考虑以下因素：

（1）响应文件中所报服务期及付款方式；

（2）其他有关服务的费用；

（3）其他特殊要求因素。

23.	评审原则及方法

（1）对所有报价供应商的响应评估，都采用相同的程序和标准。

（2）在评标时，根据本项目供应商确定原则进行评审，确定出成交人。

（六）合同授予

24. 合同授予的准则：合同将授予被确定为实质上响应询价采购文件要求，经评审确定的成交人。

25.	资格最终审查：评审小组将审查报价供应商的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

26.	成交通知

（1）采购人在学院官方网站发布询价结果公告，待公示结束后，发出《成交通知书》。

（2）《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（3）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

27.	签订合同

（1）成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

（2） 询价采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

（七）质疑与举报

28. 报价供应商对采购程序质疑的，应在响应文件递交截止日期前提出；对采购结果质疑的，应在询价采购结果公示期内提出。提出质疑应以质疑函（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章）书面形式递交采购人。

29. 采购人必须在收到质疑函的3个工作日内进行回复。

30. 任何人对采购过程的徇私舞弊、收受贿赂等违法违规行为，可向采购人单位纪委部门进行举报。

# 第四部分 合同文本及条款（参考）

上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计采购项目服务合同

（注：本合格为合同参考文本，除合同金额、实施内容等关键性内容不调整外，其余条款进场后根据实际情况作细微调整）

甲方：上海国家会计学院（以下简称委托人）

乙方：                 （以下简称受托人）

根据公开询价的评审结果，确定乙方将服务于甲方，参与上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计服务项目（下称本项目）全过程跟踪审计服务工作。为进一步明确双方责任、权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及乙方投标报价响应文件，经协商一致，签订本合同。

一、项目概况

（一） 建筑面积：3100平方米

（二） 计划投资：2575.6万元

（三） 建设期限：自合同签订之日起至该修缮工程竣备后三个月

二、主要咨询服务内容

乙方根据投标承诺、专业理解和甲方的要求，以本项目的招标采购阶段作为切入口，全程参与本项目的全过程跟踪审计工作，对各个建设环节的主要管理行为以及形成的文书和产生的结果，独立、动态地提供专业的咨询意见和审计建议，实现本项目完善工程管理内部控制、促进落实工程管理责任、提高建设工程资源绩效，从而实现促进学院建设工程管理工作健康运行的全过程跟踪审计目标。具体服务内容以学院审计组批准的《上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计实施方案》为准。

三、本合同的组成及优先解释顺序如下：

（一）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件。

（二）全过程跟踪审计咨询服务合同。

（三）甲方的询价文件。

（四）乙方的响应文件。

四、乙方的权利、义务与责任

（一）权利

1．有到工程现场勘察的权利，并有权通上海国家会计学院纪委办向第三人提出与审计业务有关的问题。

2．若甲方提供的资料不明确，乙方可提出书面报告，要求转达第三人并负责资料的转送。

（二）义务

1．承诺在参与审计工作的过程中，遵守行业有关规则和相关规定。

2．按响应文件派出审计项目组组长和成员，除离职、健康等原因，项目组长和成员不得随意更换。

3．按批准的本项目实施方案开展审计工作。

4．遵守审计实施方案确定的工作时效。接受审计业务后，在约定的时间内完成审计工作。

5．应当根据以下依据对工程造价进行审核（包括但不限于）：

（1）设计院设计的施工（扩初）图纸，包括通过图纸审查的施工图纸及设计说明；经审定的施工组织设计或施工技术措施方案；经审定的其他有关技术经济文件。

（2）工程管理部门确认的相关送审资料。

（3）施工合同约定的计价原则及其他相关条款。

（4）经甲方认可的其他计价依据。

6．不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动，不应接受建设工程全过程跟踪审计合同约定以外的任何报酬。

7．主动提供行业政策、规程的调整、变更等有关最新动态。

8．在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同业务活动有关的保密资料。

（三）责任

1．乙方的责任期即合同所指本项目的全部建设工程跟踪审计周期。

2．履行本合同中约定的义务。因乙方单方过失不能及时完成而导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担相应的责任。由此造成的经济损失，应当按下列计算公式向甲方进行赔偿：

赔偿金 = 直接经济损失 × 服务费用比率（扣除税金）

3．由于甲方的原因而使乙方工作受阻或无法开展，乙方有责任及时将相关情况书面通知甲方。

4．当向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应补偿甲方由于该赔偿要求所导致的各种费用支出。

五、甲方的权利、义务与责任

（一）权利

1．有权向乙方询问并检查工作进展情况及相关的内容，有权阐述对具体问题的意见和建议。

2．当证实乙方派出的项目组长或成员无法满足服务需求时，有权要求乙方无条件更换。

3．当发现乙方存在未经学院审计组同意私自调换成员的行为，有权单方面终止合同。

4．当认定乙方因工作失职或舞弊导致不良后果，有权要求更换人员、终止合同乃至追究其相应的民事或刑事责任。

（二）义务

1．派出并授权胜任的代表，负责与乙方联系。

2．为乙方工作提供外部条件和基本保障。在约定的时间内，向乙方提供本项目审计所需的资料。

3．负责与审计业务有关的第三人的协调。对于乙方书面要求第三人提供有关资料时，负责及时转达并负责资料转送。

4．在约定的时间内，就乙方书面要求的与本合同有关的事宜，及时作出书面答复。

5．按照本合同约定的方法、数额和时间，支付服务费用。

6．因全过程跟踪审计业务的需要，经学院审计组同意的合同外乙方外出考察或外聘专家的相关费用，由甲方承担。

（三）责任

1．履行本合同的约定。如有违反，则承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2．当乙方书面告知因工作受阻而被延误或无法进行时，应当及时予以协调并妥善处理。因审计处协调或处理不善导致乙方不能全部或部分履行合同的，甲方应承担相应责任。

3．甲方如果向乙方提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

六、服务费用计取与支付

（一）计费基数

全过程跟踪审计服务费的计费基数，为招标时的总投资额。全过程跟踪审计服务费闭口总价包干，不因项目总投资变化及服务时间长短等因素而调整总价。

效益审计费的计费基数，为在工程管理部门送审金额基础上计算的审减额。

（二）计取标准

1．全过程跟踪审计费的计取标准，按乙方投标书相应的报价金额计取，计人民币******万元（￥ 元）。

2. 效益审计费的计取标准，按乙方投标书相应的报价费率乘以审减金额计算，即效益审计费=审减金额*效益审计费费率。

3．其他服务费用

若发生双方约定审计业务范围以外的额外工作、附加工作，由双方协商后按补充协议约定的条款计付。

（三）支付方式

（1） 在拟定项目审计实施方案并召开本项目全过程跟踪审计进点会后，支付全过程跟踪审计服务合同费用的25% ；

（2） 在本项目竣工备案验收通过并完成相应阶段报告后，支付全过程跟踪审计服务合同费用的50% ；

（3） 在出具竣工结算审计意见书后，计算支付效益审计费；完成相应阶段报告后，支付全过程跟踪审计服务合同费用的15% ；

（4） 在出具综合审计报告，并对照审计实施方案和服务合同完成审计服务考核，扣罚后支付全过程跟踪审计服务合同费用余款。

5．乙方的收款银行及账号

户 名：

账 号：

开户行：

七、其他约定

（一）未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

（二）如甲方无特别要求，乙方提交的全过程跟踪审计意见书、管理建议书或阶段性审计报告等成果文本均为壹式贰份，工程造价审计咨询报告为壹式伍份。

（三）工程造价审计咨询报告中的确认单先由施工单位盖章确认，再由工程管理部门盖章确认，最后由乙方盖章确认。

（四）乙方应当保留并妥善保管所有工作痕迹和判断依据，在服务终结时制作规范的档案，甲方可无偿借用、查阅。

（五）如果甲方在规定的支付期限内未支付应付的审计服务费用，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的服务费用利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠服务费用时间计算。

（六）如果甲方对乙方提交的支付通知书中的服务费用或部分服务费用项目提出异议，应当在收到支付通知书三个工作日内向乙方发出异议的通知，但甲方不得拖延其无异议服务费用项目的支付。

八、合同生效、变更与终止

（一）本合同以甲方向乙方发出项目启动的正式书面通知之日起生效。

（二）因一方违约，对方有权解除合同，同时违约方应支付相当于本合同金额30%的违约金。

（三）当事人一方要求变更或解除合同时，应在14日前通知对方。因当事人提出变更或解除合同而使另一方遭受无故损失的，应由责任方负责赔偿。

（四）变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

（五）在履行合同过程中产生争议时，甲方与乙方之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

委托代理人（签章）              委托代理人（签章）

年    月    日                  年    月    日

# 第五部分 响应文件格式

- 上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计服务项目

- 询价响应文件

- （封面）

- 采购单位：上海国家会计学院

- 报价单位：

- 日    期：2024年**月**日

附件1

响应书

致：  上海国家会计学院

根据贵方为  上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计服务项目 询价采购相关内容的采购邀请，签字代表        （全名、职务）  经正式授权并代表   （报价供应商名称、地址）   按照询价采购文件之相关要求提交询价响应文件正本一份，副本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部询价采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

（2）我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）其报价响应自响应文件递交截止日起有效期为 60 个日历日。

（5）在规定的响应文件递交截止日后，我方不得在报价有效期限内撤回询价响应文件。

（6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：                    传真：                   邮编：

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：

报价供应商名称（加盖企业公章）：

日期：     年    月   日

报价供应商代表签字：

附件2

报价一览表

报价单位名称：

| 序号 | 报价内容 | 报价金额或费率 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程跟踪审计服务费投标报价 （单位：元） |  |  |
| 2 | 效益审计费费率 （单位：%） |  |  |

注：1、所有价格均系用人民币表示，精确到个位数；

- 报价供应商在每条预算编号项下的投标报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若投标人的任意一条预算编号项下的投标报价超过对应的预算金额或最高限价，则其投标将被判为无效。

- 报价中应包含包括全部费用包括货物费、人工费、包装、运输、交通、保险、税金和维保等一切与项目相关费用；采购单位支付上述费用为完全的费用，无须支付其他费用。

- 本表内的“服务期”的应理解为招标文件定义的完成期。

- 效益审计费费率不得高于8%，否则视为响应无效。

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件3.

分项报价表

询价采购项目名称： 上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计服务项目

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 报价单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件4.

法定代表人证明书

先生/女士现担任    （职务）   ，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

报价供应商全称：

企业公章（盖章）

日期：

注：请附法定代表人身份证复印件

（身份证正面）

（身份证背面）

附件5.

法人代表授权书

本授权书声明：

（公司名称）法人代表　　　　　　（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“报价供应商”）任命：　　　　　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关  　            　　　　　　（项目名称）的询价采购工作中，以报价供应商的名义签署询价响应书、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

供应商单位名称并盖企业公章：

法人代表签字或盖章：

代理人签字：

代理人联系电话：                        邮箱：

地     点：

时     间：

注：请附法人代表授权委托人身份证复印件

（身份证正面）

（身份证背面）

附件6.

报价供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上信息均是真实有效的。

投标方代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件7.

资格证明文件（1）

报价供应商的营业执照（复印件）、经营范围及单位简介

（营业执照）

附件8.

资格证明文件（2）

参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位参加                                            项目询价采购，郑重承诺满足以下条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

五、法律、行政法规规定的其他条件；

六、不存在下列情形：在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一包件的报价或者未划分包件的同一询价项目报价的情形；为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

七、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺！

报价供应商（加盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年     月     日

注：1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3 号规定：“认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定；”

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动；

附件9.

资格证明文件（3）

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方        （报价供应商名称）       符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年    月    日

附件10.

资格证明文件（4）

报价供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”（在“信用服务”一栏内查询，打印相应的查询结果页面）：

附件11.

其他报价供应商认为有必要提供资料或证明

附件12.

技术部分文件

《上海国家会计学院第三餐厅及其户外平台整体修缮工程全过程跟踪审计实施方案》和成果检验保障说明书，包括审计方案、验收方案、进度计划、应急预案、质量保证措施及售后服务承诺等。

备注：以上技术部分文件格式自拟。

附件13.

拟投入本项目的主要人员表

| 姓 名 | 年龄 | 注册造价师证书编号或岗位编号 | 职称及职称证书编号 | 拟担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：           年     月     日

附件14.

拟投入本项目的项目组组长简历表

| 姓名 |  | 出生年月 |  | 毕业时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  | 最高学历 |  | 技术职称 |  |
| 获得执业证书时间 |  |  | 聘任时间 |  |  |
| 执业年限 |  |  | 进入本公司时间 |  |  |
| 进入本公司前主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、证明人、证明人联系电话） 说明：若无，本栏可不填。 |  |  |  |  |  |
| 近3年建设项目审计工作情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 参与时间 | 项目投资金额（万元） | 参与项目的角色 | 所附证明材料页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

说明：本表须附身份证、学历证书、注册证书、职称证书(如有)、业绩证明材料（可提供复印件）。

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：           年     月     日

附件15.

项目组成员详细情况表（项目组成员每人一表）

| 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 最高学历 |  |  | 技术职称 |  |  |
| 获得执业证书时间 |  |  |  | 聘任时间 |  |  |  |  |  |
| 执业年限 |  |  |  | 进入本公司时间 |  |  |  |  |  |
| 进入本公司前主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、证明人、证明人联系电 话） 说明：若无，本栏可不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近 3 年建设项目审计工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 参与时间 | 项目投资金额（万元） |  | 参与项目的角色 |  | 所附证明材料 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：拟派项目组成员资质包括但不限于造价工程师、招标工程师、咨询工程师、建造师、监理工程师、设备工程师、会计师等相关资质。

1.注册人员须附学历证书、注册证书、职称证书(如有)复印件。

2.助理人员须附学历证书、职称证书(如有)；

3.项目组成员属于在职职工的，须附开标时间前3个月任意一个月社保缴纳证明；属于退休人员的，须附聘用合同和退休证复印件。

4. 近3年建设项目审计工作情况需附服务合同。

附件16.

近五年跟踪审计业绩情况

（附服务方案、服务质量保障方案等）

| 项目序号 | 1 | 2 | 3 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  |
| 项目采购人名称 |  |  |  |  |
| 项目采购人地址 |  |  |  |  |
| 项目采购人电话 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 签订日期 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |  |
| 备注（用户反映） |  |  |  |  |

备注：各单位可根据各自的项目数量，调整表单的列数。

以上信息均是真实有效的。

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：           年     月     日

附件17.

商务、技术偏离表

报价单位名称：

| 序号 | 名 称 | 询价要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件18.

报价供应商所提供的服务是否符合询价采购文件的规定

及报价供应商认为需加以说明的其他内容。

# 第六部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交供应商的依据。

1、资格性审查

评审会上，询价小组依规对报价供应商递交的响应文件进行资格性审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的报价供应商，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

（1）营业执照；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（3）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（4）在信用中国（www.creditchina.gov.cn）对参与报价的供应商进行信息查询，确认报价供应商参加本次采购活动前是否被列入“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“税收违法黑名单”等（以评审日当天查询为准）；

通过资格性审查的报价供应商满足3家的，进入符合性审查及详细评审，若通过不足3家则不得进行评审。

2、评审小组

2.1采购人将根据采购货物/服务的特点，依规组建评审小组，对询价响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评审小组履行下列职责：

（1）对通过资格性审查的报价供应商的询价响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；

（2）根据情况要求报价供应商对询价响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对询价响应文件进行比较和评价；

（4）提交询价采购成交候选人名单，并确定成交人；

（5）向采购部门、单位纪委报告评审中发现的违法违规行为；

（6）评审小组应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行评估与比较。

3、详细评审

3.1 本项目的评审采用综合评分法，总分100分，其中价格标权数为20%，技术商务标权数为80%。

3.2 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的成交候选人为成交供应商。若出现排名第一的成交供应商放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因取消成交资格，则按排名顺序依次确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新询价采购。

3.3 评审小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，评审小组可将其作为无效报价处理。

4、评分细则

采用综合评分法的，评分细则如下：

一、价格评分（20分）（小数点保留两位）

| 序号 | 评标要素 | 分值 | 主要评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（全过程跟踪审计服务费） | 10 | 采用低价优先法计算，即满足询价采购文件要求且价格最低的评审报价为评审基准价，以此为基础，其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算： 根据每项报价内容的单价报价总和进行评分。 报价得分=（评审基准价/报价供应商的响应报价）×10 |
| 2 | 价格（效益审计费费率） | 10 | 以进入详细评审的各报价供应商的报价费率的最低费率为评审基准价，报价得分=（评审基准费率/报价供应商的响应报价费率）×10。 |

二、技术商务标评分表（80分）

| 序号 | 评标要素 | 分值 | 主要评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 10 | 根据报价供应商提供的近五年（2019年7 月至响应文件递交截止时间）类似审计项目业绩情况进行综合评审，须提供合同复印件（提供的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供合同首页和末页盖章页）。每提供一个有效证明材料得2分，最高10分。 |
| 2 | 公司情况 | 5 | 根据报价供应商提供的公司内部管理制度（包括内部复核制度、质量控制制度、相关认证证书等）内容的完整性、可行性进行综合评审。 优得4-5分，一般得2-3分，差得1分，不提供得0分。 |
| 3 | 服务方案 | 35 | 对服务方案和措施（包含但不限于审计程序、审计范围、审计内容、审计重点、实施步骤、工作重难点分析）的完整性、针对性、条理性、可行性进行综合评审。 优得26-35分，一般得11-25分，差得1-10分，不提供得0分 |
| 4 | 服务保障措施、响应时间 | 5 | 根据供应商提供的审计服务保障措施（包括但不限于进度保障措施、质量保障措施、廉政制度保障措施、应急措施等）内容的完整性、可行性及服务响应时间等进行综合评审。 优得4-5分，一般得2-3分，差得1分，不提供得0分。 |
| 5 | 人员配置 | 25 | 1、项目负责人 （1）项目负责人具备注册造价工程师资格的得2分。以上需提供相关证书复印件，未提供的不得分。 （2）对项目负责人的专业、资历、类似项目从业经历等情况进行综合评审。（上述均须提供相关证明材料）。 优得6-8分，一般得3-5分，差得1-2分，不提供得0分。 2、项目组成员 根据拟投入的人员的数量、学历、专业素养、工作经验、岗位设置、证书情况等情况进行综合评审。（上述均须提供相关证明材料） 优得11-15分，一般得6-10分，差得1-5分，不提供得0分。 |

注：以上各项评分内容，如报价供应商未提供相对应内容，评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

1、评分标准说明细则描述如下：

1）响应情况优：是指针对采购文件“采购需求”等所提出各项要求响应性说明系统、翔实、准确，针对性强；无负偏离或缺漏项；响应性表述清晰，技术指标或参数具体、明确、无冗余；类似业绩丰富；验收标准和方法科学、合理、可操作性强；承诺的违约责任具有约束力，对保证项目达到预期目标有利。

2）响应情况一般：是指针对采购文件“采购需求”等所提出各项要求响应性说明基本完整，针对性一般；有负偏离或较多缺漏项；个别内容的响应性表述不够清晰，技术指标或参数较不够具体、明确无冗余；有类似业绩，但相对较少；有验收标准和方法，但不够完整；承诺的违约责任不太具有约束力。

3）响应情况差：是指针对采购文件“采购需求”等所提出各项要求响应性说明内容不完整，针对性不强；有较多负偏离和缺漏项；部分内容响应性表述不清晰，部分技术指标或参数不具体或不明确，导致评委无法作出准确判断；无类似业绩；未提及验收标准和方法或虽有提及但相关内容不具操作性；未承诺的违约责任。

2、业绩近五年是指递交响应文件截止时间往前顺推5年时间范围内。

3、总分计算

由评审小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个报价供应商的实际得分（价格标得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。